事证第1243081173895955XQ 号

事业单位法人年度报告书

（　2024年度）

单 位 名 称 张家界市武陵源区公路建设养护中心

举 办 单 位 城乡建设和交通运输局

法定代表人   蔡阳兵

张家界市武陵源区事业单位登记管理局制

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 |  | 张家界市武陵源区公路建设养护中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 |  | 为公路畅通提供养护和路政管理保障 武陵源辖区内的公路养护 路政管理 收费公路管理 公路行业信息管理 |  |
|  | 住 所 |  | 武陵源区索溪峪街道办事处黄龙路居委会 |  |
|  | 法定代表人 |  | 蔡阳兵 |  |
|  | 开办资金 |  | 326万元 |  |
|  | 经费来源 |  | 全额拔款 |  |
|  | 举办单位 |  | 城乡建设和交通运输局 |  |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 及时登记 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | - 主要工作开展情况： - （一）班子建设情况：在党的领导下，始终坚持加强班子建设和提升干部队伍整体素质，通过定期组织学习培训和工作会议，强化党风廉政建设，确保干部的清正廉洁。年内，省公路事务中心党群支部在我中心开展了一次支部相互交流学习活动，旨在加强各支部之间的沟通与合作，提升党员的思想政治素养和业务能力。活动内容丰富，形式多样，各支部代表围绕党的理论知识、及工作经验进行了深入交流，分享成功案例和实践经验，增强了支部之间的凝聚力和向心力。此外，活动中组织了一次党会，党员们认真学习党的最新方针政策，积极讨论当前工作中的重点和难点问题，提出建设性意见和建议，形成了良好的讨论氛围。也为今后更好地开展工作奠定了坚实的基础，明确了各部门的职责，确保了决策的科学性和执行的效率。 - （二）计划执行情况：紧紧围绕年度工作计划，积极推进公路项目建设。1.武陵源区2024年农村公路安全生命防护工程及Y613线提质改造项目，预计今年11月底完工。2.张家界市武陵源区S303线宝月桥拆除重建工程，目前已完成设计阶段，通过协调计划与中天公路同步实施。3.城乡客运一体化运营线路的安全隐患处置工程，目前正在建设施工，预计12月底完成。4.中湖乡青龙垭村道危岩体的处置，已完成了前期设计。5.G241线美丽公路示范创建项目：被确定为全省国家级示范路之一，项目总投资2817.26万元，旨在提升“交通+旅游”品质，推动“国际旅游休闲度假区”发展。主要建设内容包括交通安全设施与智慧交通项目（设计总投资825.45万元）以及路基边坡、景观和服务设施等项目（总投资1991.81万元）。6.资金争取情况：中心已争取到国省补助资金共计1733.37万元，具体项目包括宝月桥改造156万元、农村公路安防第一批121.11万元、第二批261.58万元、农村公路养护工程切块资金135万元及统筹资金（取消二级还贷第一批144万元、第二批111万元、统筹资金216万元）。此外，G241安全精细化提升项目获得439万元，中修薄层罩面203万元，国省干线小修资金9万元，资源产业路105万元，2024年农村公路日常养护补助资金43万元，以及公路灾毁抢修30万元。 （三）日常养护情况:一是狠抓路面保洁工作，加强日常巡查，督促落实日常养护工作，今年以来，清理水沟100多公里，清理坍塌方1000多立方米，修复安防缆索200多米，清除危树30多株，保障了各条公路的亮洁、通畅。二是高质量完成预防性养护工作任务，清灌缝11.7公里；实施路面换板1000多平方米。三是对平交路口实施“五小工程”建设。四是对G241线老木峪隧道旁的边坡崩塌进行了整治处置，项目已完成。 （四）安全生产：在年初冰灾期间，全员值班值守，及时撒盐除冰，共抛撒工业盐（融雪剂）100多吨，机械台班300多工时（铲车、撒布机），保障了主干线的道路畅通。为应对汛期的突发情况，储备了4000条麻袋，50把铁铲，500个警示锥桶，5000米的警示带，在汛期间共清理塌方2000多立方，全区没有发生公路阻断的情况。7月5日，我中心联合景区环保客运公司，选择X003线在经常发生滑坡的路段开展演练活动，演练的科目有医疗救护、紧急排险、道路清障、路面清洗等，具有很强的指导性和现实意义。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 自2024年05月07日至2029年05月06日 |  |  |  |
| 资产 损益 情况 | 所有者权益合计（净资产合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  |  | 期末数（万元） |
|  | 26747.95 |  |  | 26750.85 |
| 受奖 惩评 估及 诉讼 投诉 情况 | 无 |  |  |  |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 |  |  |  |
| 从业人数 | 上年末 | 30 |  |  |
|  | 本年度 | 30 |  |  |
| 网上名称 | 张家界市武陵源区公路建设养护中心 .公益 |  |  |  |

填表人：            联系电话：          填报日期：