事证第12430811006454310C号

事业单位法人年度报告书

（2024年度）

单 位 名 称  张家界市武陵源区重点建设项目事务中心

举 办 单 位 张家界市武陵源区发展改革和科技工信局

法定代表人  曹  淑  莉

张家界市武陵源区事业单位登记管理局制

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 |  | 张家界市武陵源区重点建设项目事务中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 |  | 为旅游事业发展服务，招商引资、旅游开发、重点建设项目协调与管理。 |  |
|  | 住 所 |  | 区发改局办公楼院内 |  |
|  | 法定代表人 |  | 曹淑莉 |  |
|  | 开办资金 |  | 25万元 |  |
|  | 经费来源 |  | 财政补助 |  |
|  | 举办单位 |  | 张家界市武陵源区发展改革和科技工信局 |  |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 已及时按规定变更登记 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | （一）多措并举强化项目调度。一是全面分析研究、多轮上会讨论，起草出台了《张家界市武陵源区重点建设项目“项目长”制度》，通过明确调度机制、细化任务到人、压实推进责任，为今后项目工作奠定牢固基础。二是深入落实“百日攻坚”行动，推动S303中天公路、G241城区提质改造、毕兹卡山色度假民宿等项目按时开工建设，力促28个市级重点项目按质按量完成年度目标任务。三是开展项目攻坚月行动，坚持高频调度、“四个一”工作机制，切实推动一批项目取得建设实效。截至目前，76个区级重点建设项目中，24个已竣工投产，43个已开工建设，9个项目正在加快办理前期或开展融资。 （二）千方百计紧盯问题办理。深入项目施工现场，掌握存在问题，及时请求市重点办协调市自规、市住建、市林业等部门予以支持，压缩手续办理时间，并向各要素保障部门下达交办函、提醒函18个批次，协助黄龙洞景观提质升级、协合乡派出所及特警训练基地项目开工建设，协助索溪河流域水生态环境综合整治工程做好居民群众工作、索溪安漫完成规划指标调整，协助解决索溪美景水电气施工、城乡供水一体化项目穿越桃花溪谷河道景观、北京同仁堂门头招牌备案等问题。 （三）全面摸排做好项目储备。总结分析全年重点项目建设情况，按照“成熟一批、推动一批”的方式，铺排了一批开工条件成熟、资金落实、意向明确、产生投资的项目。目前已铺排2025年市重点项目29个，计划投资10.8亿元；区重点项目76个，计划投资18.43亿元，正在协调各乡街道、区直部门进一步梳理，争取更多明年有望落地实施的高质量项目入库纳统。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |  |  |  |
| 资产 损益 情况 | 所有者权益合计（净资产合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  |  | 期末数（万元） |
|  | 25 |  |  | 25 |
| 受奖 惩评 估及 诉讼 投诉 情况 | 无 |  |  |  |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 |  |  |  |
| 从业人数 | 上年末 | 4人 |  |  |
|  | 本年度 | 4人 |  |  |
| 网上名称 | 张家界市武陵源区重点建设项目事务中心 .公益 |  |  |  |

填表人：戴梅芳         联系电话：0744-5619530      填报日期：2024年12月27日